Nhiệm vụ 1 - Hoàn thành phiếu chuẩn bị Sprint Review

| Bước | Việc cụ thể cho buổi Review này |
| --- | --- |
| 1. Chốt mục tiêu và người tham gia | Mục tiêu: xem người dùng có tự kiểm tra được số, link và hiểu cảnh báo không. Mời đủ 3 Stakeholders. |
| 2. Kiểm tra Increment | PBI được trình diễn là Done: PBI-01, PBI-02, PBI-03. PBI phải nói rõ là chưa Done, kèm điều kiện DoD chưa đạt: - PBI-04: Chưa làm đủ chức năng đã thống nhất (thiếu xóa lịch sử, lọc theo loại). - PBI-05: Chưa được review chéo; chưa kiểm thử trên điện thoại. |
| 3. Chọn User Journey và người demo | User Journey: Mở ứng dụng -> Nhập/Dán số điện thoại (PBI-01) hoặc Đường link (PBI-02) vào ô tìm kiếm -> Nhấn nút "Kiểm tra" -> Xem cảnh báo kèm lý do -> Nhấn nút "Gửi báo cáo" (PBI-03). Người demo: Developers (Thu An, Gia Bình, hoặc Mai Lan). |
| 4. Chuẩn bị kỹ thuật | Kiểm tra bản chạy được, tài khoản dùng thử, đường truyền họp trực tuyến. |
| 5. Chuẩn bị trao đổi | 2 câu hỏi mở dành cho Stakeholders: 1. "Cô/anh/chị thấy các thao tác từ lúc nhập số/link đến lúc xem kết quả cảnh báo có dễ thực hiện không? Có đoạn nào gây bối rối không?" 2. "Các thông tin cảnh báo và lý do hiển thị đã đủ rõ ràng để giúp cô/anh/chị ra quyết định (có nên chuyển tiền hay không) chưa?" |
| 6. Chia thời gian | Xem lịch trình ở Nhiệm vụ 2. |

Nhiệm vụ 2 - Sửa lịch trình Sprint Review

| Thời gian | Hoạt động | Nhận xét và cách sửa |
| --- | --- | --- |
| 0–5' | Product Owner nhắc Sprint Goal. | Phù hợp, giữ nguyên. |
| 5–20' | Product Owner trình diễn cả 5 PBI, giới thiệu PBI-05 là đã hoàn thành. | Sai ở đâu: PO không nên là người độc thoại trình diễn tất cả; đặc biệt là KHÔNG được giới thiệu PBI chưa đạt DoD (PBI-04, PBI-05) là đã hoàn thành. Sửa thành: Developers trình diễn luồng chức năng của PBI-01, 02 và 03. Product Owner minh bạch về tiến độ, nói rõ PBI-04 và 05 chưa Done (và nêu lý do tại sao). |
| 20–32' | Từng Developer lần lượt báo cáo việc cá nhân mình đã làm. | Sai ở đâu: Sprint Review không phải là buổi Daily Scrum hay báo cáo tiến độ cá nhân. Đây là lúc thu thập phản hồi về sản phẩm. Sửa thành: Scrum Team và Stakeholders cùng thảo luận, trải nghiệm sản phẩm. Cả nhóm lắng nghe phản hồi của người dùng và bàn luận về các vấn đề, cơ hội mới. |
| 32–35' | Stakeholders được nói trong 3 phút cuối; Scrum Master chốt góp ý nào sẽ làm ở Sprint sau. | Sai ở đâu: Thời gian cho Stakeholders quá ít. Scrum Master không có quyền quyết định tính năng (chốt góp ý). Quyền quản lý Product Backlog thuộc về Product Owner. Sửa thành: Product Owner tổng hợp lại các góp ý của Stakeholders, chuyển thành các item đưa vào Product Backlog (chưa hứa làm ngay). PO chia sẻ dự kiến hướng đi tiếp theo. |

Nhiệm vụ 3 - Ghi nhận Feedback

| Mã | Góp ý | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| FB-01 | Anh Phúc: nên có nút hướng dẫn gọi ngân hàng khi người dùng báo đã chuyển tiền. | Ghi vào Product Backlog để Product Owner xem xét cùng PBI-05; chưa hứa làm ngay. |
| FB-02 | Chị Vy: muốn thêm chức năng chia sẻ cảnh báo cho người thân. Việc này nằm ngoài Sprint Goal. | Product Owner ghi nhận tính năng này thành một Item mới và đưa vào Product Backlog. PO sẽ đánh giá mức độ ưu tiên của nó để quyết định xem có đưa vào các Sprint trong tương lai hay không, giải thích rõ với chị Vy là chưa làm ngay lúc này. |
| FB-03 | Cô Mai: dán đường link rất dài thì nút "Kiểm tra" bị đẩy ra ngoài màn hình điện thoại (PBI-02). | Product Owner ghi nhận đây là một Lỗi UI/UX (Bug) trên giao diện điện thoại. PO tạo một Bug Item đưa vào Product Backlog và đưa lên độ ưu tiên cao để Developers khắc phục sớm trong Sprint tới, nhằm đảm bảo trải nghiệm sử dụng thực tế. |