Nhiệm vụ 1 - Chọn kỹ thuật và xếp thẻ ý kiến

Kỹ thuật chọn và lý do:

Nên chọn kỹ thuật Start–Stop–Continue. Lý do: Nhóm chỉ có 45 phút, vấn đề đã khá rõ và nhóm muốn có ngay hành động cụ thể; kỹ thuật này giúp hướng thẳng đến việc ra quyết định thay đổi hành vi (cần bắt đầu làm gì, dừng làm gì, tiếp tục làm gì) thay vì mất nhiều thời gian nhìn nhận cảm xúc hay lý thuyết.

| Thẻ | Nội dung thẻ | Xếp vào cột nào, lý do ngắn |
| --- | --- | --- |
| T1 | Review chéo giúp sửa lỗi trước khi kiểm thử. | Continue (nếu dùng 4Ls: Liked). Cách làm này hiệu quả, nên giữ. |
| T2 | Kiểm thử dồn đến ngày 9 mới bắt đầu. | Stop. Lý do: Cách làm việc "thác nước" (dồn code xong hết mới test) gây rủi ro cao ở cuối Sprint, cần dừng lại. |
| T3 | Hải báo lỗi muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp. | Viết lại thẻ: "Lỗi được báo cáo muộn khiến cả nhóm phải sửa gấp." Xếp vào Start/Stop: Xếp vào Start (Bắt đầu báo cáo và xử lý lỗi ngay khi phát hiện) hoặc Stop (Dừng việc ngâm lỗi/trì hoãn báo lỗi). Lý do: Retrospective không đổ lỗi cá nhân, cần nhắm vào hành động/quy trình, không nhắm vào "Hải". |
| T4 | Bộ lọc giá chưa hợp nhu cầu của người mua. | Không thuộc Sprint Retrospective. Lý do: Đây là phản hồi về tính năng sản phẩm, thuộc phạm vi của Sprint Review. Cần chuyển thẻ này cho Product Owner để đưa vào Product Backlog xử lý sau. |
| T5 | Definition of Done (DoD) chưa ghi việc kiểm thử trên điện thoại. | Start. Lý do: Đây là điểm thiếu sót đã thấy rõ, nhóm cần lập tức cập nhật yêu cầu "kiểm thử trên thiết bị di động" vào DoD bắt đầu từ Sprint tới. |

Nhiệm vụ 2 - Từ Data đến Improvement

(Dưới đây chọn phân tích sự việc DT-01. Nếu bạn muốn chọn DT-02 thì có thể tự linh hoạt thay đổi, tuy nhiên DT-01 ảnh hưởng nghiêm trọng trực tiếp đến kết quả Sprint nên rất đáng được ưu tiên mổ xẻ).

| Data đã chọn | Khía cạnh | Insight (vì sao xảy ra) |
| --- | --- | --- |
| DT-01: Ngày 9 mới bắt đầu kiểm thử chức năng đặt giữ máy. Lỗi phát hiện quá muộn nên chức năng chưa Done. | Quy trình (Process) | Nhóm có thói quen ôm đồm hoàn thành code của toàn bộ các PBI rồi mới chuyển sang khâu kiểm thử chung một lượt ở cuối Sprint, thiếu việc chia nhỏ công việc để hoàn thiện trọn vẹn (code + test xong) từng PBI một. |

| Hành động cụ thể | Người/nhóm theo dõi | Khi kiểm tra lại | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Quy định kiểm thử cuốn chiếu: Bất cứ khi nào một Developer hoàn thành code cho 1 PBI, phải báo ngay cho người khác test chéo trong vòng tối đa 24 giờ kể từ lúc xong code. Không chờ đến cuối Sprint. | Cả nhóm Developers và Scrum Master. | Trong buổi họp Daily Scrum hàng ngày và buổi Sprint Retrospective kế tiếp. | Bảng Kanban/Scrum Board thấy các thẻ PBI di chuyển đều đặn qua các cột "Testing" và "Done" trải dài trong suốt Sprint (chứ không bị dồn cục ở ngày thứ 9, 10). |

Nhiệm vụ 3 - Sắp xếp và mở đầu buổi Retrospective

Thứ tự 5 bước:

H3 → H2 → H5 → H1 → H6

Hoạt động bị loại và lý do:

Loại H4 (Scrum Master chọn sẵn giải pháp và giao cho nhóm làm theo). Lý do: Trái với nguyên tắc cốt lõi của Scrum là Development Team phải tự quản (self-managing); Scrum Master là người điều phối (facilitator) giúp nhóm tự tìm ra giải pháp, chứ không phải người quản lý áp đặt mệnh lệnh.

Lời mở đầu (Duy):

"Chào mọi người. Trước khi bắt đầu, mình muốn chúng ta cùng thống nhất một nguyên tắc quan trọng nhất của buổi hôm nay: Chúng ta ngồi đây để tìm cách cải tiến quy trình làm việc tốt hơn, chứ tuyệt đối không phải để tìm người đổ lỗi. Mình tin tưởng rằng trong Sprint vừa qua, dù có chuyện gì xảy ra hay kết quả ra sao, thì mỗi thành viên đều đã làm hết sức mình với những kỹ năng, nguồn lực và thông tin mà mọi người có ở thời điểm đó; nên hôm nay chúng ta hãy cứ cởi mở chia sẻ góc nhìn nhé!"